VITALLE

SaaS Medico — Concierge Platform

Documento de Projeto • Maio 2026

Execucao: Claude (Anthropic)

Banco: Supabase (qakfcyurfroqjvykbdwe)

# 1. Visao Geral do Projeto

Vitalle e uma plataforma SaaS medica multi-tenant voltada para clinicas e consultores de saude. Combina gestao de agendamentos, prontuarios eletronicos, evolucao clinica, financeiro e comunicacao via WhatsApp em um unico produto.

| Tipo | SaaS B2B Multi-tenant |
| --- | --- |
| Segmento | Clinicas e consultores de saude |
| Modelo de cobranca | Standard R$ 197/mes ¦ Plus R$ 397/mes |
| Banco de dados | PostgreSQL via Supabase (us-east-2) |
| Projeto Supabase | Data_base_vitalle_prd (qakfcyurfroqjvykbdwe) |
| Repositorio | C:\Projeto Git\projetoSaaS\Vitalle |

## 1.1 Stack Tecnologica

| Frontend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + TailwindCSS |
| --- | --- |
| Estado global | Zustand (com persist) |
| Banco (frontend) | Supabase JS client (anon key — MVP) |
| Graficos | Recharts |
| Toasts | Sonner |
| Icones | Lucide React |
| Backend | NestJS 10 + TypeScript |
| ORM | Prisma 5 + PostgreSQL |
| Auth | JWT + Refresh Token (bcrypt salt 12) |
| Documentacao API | Swagger (/api/docs) |
| Infra | Docker Compose (prod + dev) + GCP Cloud Run |

# 2. O Que Foi Executado

19/05/2026  — Analise estrutural e plano de finalizacao

Analise completa da estrutura do repositorio sem alteracao de codigo. Mapeamento de funcionalidades implementadas, pendentes e bugs. Geracao do plano de finalizacao em 6 fases.

✔  Analise completa do repositorio (backend, frontend, infra)

✔  Identificacao de bugs criticos (webhooks sem assinatura, cross-tenant WhatsApp, etc.)

✔  Plano de finalizacao em 6 fases documentado

✔  Arquivo de resumo criado

20/05/2026  — Dashboard, Supabase, Auth, Agenda, MFA, Graficos, Backend

✔  Banco Supabase criado com 15 tabelas (9 migrations aplicadas)

–  001_init_enums_and_utils — 10 enums + trigger set_updated_at

–  002_core_identity_tables — tenants, users, refresh_tokens, doctors, managers

–  003_clinical_tables — patients, appointments, medical_records, patient_evolutions

–  004_financial_tables — subscriptions, payments, invoices

–  005_auxiliary_tables — contract_acceptances, whatsapp_messages, audit_logs

–  006_enable_rls_and_policies — RLS ON em 15 tabelas + 15 policies tenant-iso

–  007_advisor_fixes — search_path + indices em FKs

–  008_reset_and_anon_policies_mvp — 5 policies mvp_anon para MVP

–  009_no_overlap_per_doctor — constraint EXCLUDE btree_gist anti-sobreposicao

✔  Supabase JS client configurado no frontend (src/lib/supabase.ts)

✔  Register e Login conectados ao Supabase (cadastro real de tenant + user + doctor)

✔  MFA TOTP implementado (frontend + backend) sem dependencia externa

–  lib/totp.ts — HMAC-SHA1 via Web Crypto

–  mfa-service.ts — beginMfaSetup, confirmAndEnableMfa, verifyLoginMfaCode

–  MfaSetupCard em /configuracoes (QR Code + copy secret + fluxo ativar/desativar)

–  Login com tela de verificacao TOTP quando MFA ativo

✔  Dashboard ligado ao Supabase (big numbers reais)

–  Consultas Hoje + delta vs ontem

–  Pacientes Ativos + novos este mes

–  Confirmadas (%) e Canceladas (%) do dia

–  Lista "Consultas de Hoje" com dados reais + clique para editar

✔  Agenda conectada ao Supabase (Day/Week/Month com date-fns)

–  Visualizacao diaria, semanal e mensal com slots reais

–  Agrupamento por dia na visao semanal/mensal

–  Empty state + input de data para navegar

–  NewAppointmentModal salva direto no Supabase

–  EditAppointmentModal com selecao visual de status (6 opcoes)

–  Clique no card da agenda abre edicao

✔  Bloqueio de agendamento sobreposto (banco + frontend + backend)

–  Constraint EXCLUDE btree_gist no banco

–  hasOverlap() client-side antes do INSERT

–  Traducao do erro 23P01 para mensagem em pt-BR

✔  Graficos do Dashboard ligados ao Supabase

–  fetchSalesByDay — vendas (payments APPROVED) + consultas por dia (7 dias)

–  fetchTopProcedures — top 10 tipos de consulta do mes

✔  Backend NestJS acoplado ao Supabase (backend/.env configurado)

✔  main.ts com GlobalExceptionFilter, AuditInterceptor, JwtAuthGuard, ThrottlerGuard registrados

✔  Health check GET /api/v1/health criado (@Public)

✔  next.config.mjs com output: standalone (Docker fix)

21/05/2026 — Parte 1  — Ajustes Dashboard + "Novo Paciente" conectado

✔  Cores de status do Dashboard alinhadas a Agenda (verde escuro para CONFIRMED)

✔  Auto-refresh do Dashboard ao retornar de outra aba (visibilitychange)

✔  "Novo Paciente" conectado ao Supabase (patients-service.ts)

✔  Linha de atalhos duplicados removida do EditAppointmentModal

21/05/2026 — Parte 2  — Prisma baseline

✔  migration_lock.toml criado

✔  0_init/migration.sql gerado manualmente (10 enums, 15 tabelas, 38 indices, 27 FK)

✔  Instrucoes documentadas para rodar localmente (npm install, prisma generate, migrate resolve)

21/05/2026 — Parte 3  — Correcao RLS + Aba Pacientes

✔  Corrigida policy RLS (violates row-level security on tenants)

–  5 policies mvp_anon recriadas com FOR ALL TO anon, authenticated

✔  Aba Pacientes conectada ao Supabase (sem mocks)

–  listPatients, searchPatients (nome/CPF/telefone com OR), getPatientStats

–  Busca debounced 300ms + botao limpar

–  Stats: Total e Novos este mes (dados reais)

–  Empty state com link para cadastrar primeiro paciente

✔  Botao de filtros removido conforme solicitado

21/05/2026 — Parte 3b  — CRUD de Pacientes (editar + excluir)

✔  updatePatient() no patients-service.ts

✔  EditPatientModal criado (todos os campos, validacao, pre-preenchimento)

✔  Menu de tres pontos no card do paciente

–  Editar cadastro → abre EditPatientModal

–  Excluir paciente → confirmacao inline de 2 passos (soft-delete)

✔  Corrigido big number "Consultas de Hoje" que contava CANCELED

–  Adicionado .not(status, in, CANCELED/NO_SHOW) + .is(deleted_at, null)

–  Calculo correto de confirmadasPct e canceladasPct

21/05/2026 — Parte 4  — Ver Detalhes e Ver Prontuario (aba Pacientes)

✔  PatientDetailsModal criado (preview completo do cadastro)

–  Avatar com iniciais, badge Ativo/Inativo

–  Todos os campos: CPF, telefone, e-mail, nascimento, sexo, endereco

–  Botao "Editar cadastro" no rodape do modal

✔  Botao Olho (Ver detalhes) → abre PatientDetailsModal

✔  Botao Prontuario (Ver prontuario) → navega para /prontuario?pacienteId=...&nome=...

✔  prontuario/page.tsx com leitura de query params (useSearchParams + Suspense)

–  Banner de contexto com nome do paciente e botao para limpar filtro

–  Header.subtitle muda conforme contexto

21/05/2026 — Parte 5  — Aba Prontuario conectada ao banco

✔  Policy RLS mvp_anon aplicada em medical_records e patient_evolutions

✔  medical-records-service.ts criado

–  resolveDoctorId(tenantId, userId) — resolve doctor_id a partir do user.id do auth store

–  listMedicalRecords com join em patients (nome, CPF, telefone)

–  searchMedicalRecords client-side (nome, CPF, telefone)

–  createMedicalRecord, updateMedicalRecord, deleteMedicalRecord (soft-delete)

–  getPatientAppointmentHistory — historico de consultas para o modal de detalhe

✔  NovoProntuarioModal criado (busca por CPF + formulario em 2 etapas)

–  Etapa 1: busca por CPF → localiza paciente e exibe card de confirmacao

–  Etapa 2: formulario com queixa, HDA, antecedentes, diagnostico, plano, prescricao

✔  EditProntuarioModal criado (pre-preenchimento completo)

✔  ProntuarioDetailModal criado (visao completa + historico de consultas)

–  Cabecalho com dados do paciente (avatar, nome, CPF, telefone, nascimento)

–  Todos os campos clinicos com icones Lucide

–  Historico de consultas com badges de status coloridos

✔  prontuario/page.tsx reescrito (conectado ao banco, sem mocks)

–  Grid de cards com menu 3 pontos (editar / excluir com confirmacao)

–  Busca por nome, CPF ou telefone

–  Integracao com query params da aba Pacientes

–  Empty state com link para criar primeiro prontuario

# 3. O Que Nao Foi Executado

Os itens abaixo estao pendentes e organizados por categoria e prioridade. Os prefixos A, B, C e D referem-se a classificacao original dos resumos de desenvolvimento.

## 3.1 Pre-requisitos Imediatos (Bloqueantes)

Estes itens impedem o backend NestJS de funcionar corretamente:

✖  [A.1] Substituir [YOUR-DB-PASSWORD] em backend/.env pela senha real do Postgres (Project Settings > Database no painel Supabase)

✖  [A.2] Substituir [COLOQUE-A-SERVICE-ROLE-KEY] por SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (Project Settings > API)

✖  [A.3] Trocar JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET por valores gerados com: openssl rand -hex 32

✖  [A.4] Rodar localmente: cd backend && npm install && npx prisma generate && npx prisma migrate resolve --applied 0_init

✖  [A.5] Dropar policies mvp_anon quando backend NestJS estiver autenticando via JWT

## 3.2 Bugs Conhecidos

✖  [B.1] DashboardLayout: isLoading inicia em true e so vira false em setUser. Acesso direto sem login deixa spinner travado. Fix: usar onRehydrateStorage do Zustand.

✖  [B.2] registerFirstUser no frontend faz 3 inserts sem transacao (risco de tenant orfao). Fix: funcao PL/pgSQL no Supabase ou aguardar backend NestJS com $transaction.

✖  [B.3] Senha SHA-256 client-side no MVP. Migrar para POST /auth/login (bcrypt salt 12 server-side) quando backend estiver no ar.

✖  [B.4] Funcao rls_auto_enable() pre-existente com 2 warnings SECURITY DEFINER. Decisao pendente: REVOKE EXECUTE ou converter para SECURITY INVOKER.

✖  [B.7] Top 10 procedimentos usa appointments.type como proxy. Trocar por tabela Products quando entidade existir.

✖  [D.1] cancelAppointment() em appointments-service.ts esta orfao (sem consumidor). Remover ou documentar como API utilitaria.

## 3.3 Backend — Modulos Vazios e Features Ausentes

Modulos declarados no NestJS mas sem implementacao real:

✖  AnamnesisModule — placeholder. Nao ha modelo Anamnesis no schema Prisma. Criar modelo + migration + CRUD.

✖  EvolutionModule — modelo PatientEvolution existe no schema mas sem rotas/service para criar, listar e anexar imagens.

✖  InvoicesModule — modelo Invoice existe, sem rotas. Sem integracao com provedor de NFe (providers/nfe/ vazio).

Features de negocio ausentes:

✖  Esqueci-senha / Reset de senha (sem rota, sem token, sem e-mail)

✖  MFA: campos existem no banco mas sem rota para habilitar QR (otplib), validar TOTP no login via backend

✖  Upload de arquivos (avatares, anexos de prontuario, imagens de evolucao) — arrays existem no schema mas sem endpoint

✖  Cron jobs: lembrete D+1 WhatsApp, check subscriptions expiradas, NFe pos-APPROVED, aniversariantes, recuperacao 90 dias

✖  Providers externos: PagBank (criar Pix/cartao), NFe (emissao NFSe), WhatsApp como provider injetavel

✖  Doctors CRUD completo (POST, PATCH, DELETE) — so existe GET

✖  ManagersModule — tabela existe, modulo nao

✖  AuditLogsModule — rota GET /audit-logs para SUPPORT

✖  Subscriptions: upgrade/downgrade, cancelar, mudar ciclo, criar cobranca manual

✖  Payments: criacao de cobranca (PIX/cartao via PagBank) — hoje so recebe webhook

✖  Campanhas WhatsApp em massa

✖  Historico de WhatsApp paginado por paciente

✖  Corrigir cross-tenant leak no whatsapp.service (findFirst sem filtrar tenantId)

✖  Validar assinatura HMAC em webhooks PagBank e WhatsApp (vulnerabilidade critica)

✖  Corrigir conflito de agendamento (overlap por intervalo, nao so dateTime exato) — ja tem constraint no banco, backend usa $queryRaw mas pode ser melhorado

✖  prisma/seed.ts — nao existe (referenciado em package.json)

## 3.4 Frontend — Paginas e Modais

Paginas que ainda usam dados mock ou nao foram implementadas:

✖  /anamnese — UI existe com mocks, sem service e sem backend

✖  /evolucao — UI existe com mocks, sem service e sem backend

✖  /financeiro — UI existe com mocks (historico de pagamentos, assinatura)

✖  /whatsapp — UI existe com mocks

✖  /configuracoes — aba Perfil e Clinica sem conexao ao banco

Funcionalidades de frontend ausentes:

✖  Fluxo de onboarding: register → checkout PagBank → aceite de contrato → liberar dashboard

✖  Tela de checkout (criar cobranca Pix ou cartao no PagBank)

✖  Tela de aceite de contrato (GET /contracts/current + POST /contracts/accept)

✖  Protecao de rota baseada em status da subscription e contract

✖  Tela "Esqueci a senha"

✖  Upload de arquivos no frontend (avatar, anexos)

✖  Paginas de detalhe: /pacientes/[id], /agenda/[id], /prontuario/[id]

✖  Telas Plus: aniversariantes, recuperacao 90 dias, campanhas WhatsApp

✖  Componentes shadcn/ui base em components/ui (hoje pasta vazia)

## 3.5 Infraestrutura e DevOps

✖  CI/CD: .github/workflows ausente (lint, typecheck, test, build, deploy)

✖  Logging estruturado (nestjs-pino) — hoje usa console.log em varios servicos

✖  Sentry (frontend e backend)

✖  OpenTelemetry no backend (tracing de requests e Prisma)

✖  Testes unitarios (jest) para services do backend

✖  Testes de integracao (supertest) para auth flow, webhooks

✖  Testes E2E (Playwright) para fluxo: register → checkout → contrato → dashboard

✖  ESLint + Prettier em pre-commit (husky + lint-staged)

✖  Secret Manager para chaves sensiveis (producao)

✖  Backup automatizado do Postgres

✖  Cloud Scheduler para cron jobs

✖  README.md — atualmente quase vazio

# 4. Arquivos Criados ou Modificados

## 4.1 Frontend

| Arquivo | Data | Acao |
| --- | --- | --- |
| src/lib/supabase.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/lib/totp.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/services/auth-service.ts | 20/05 | CRIADO/EDITADO |
| src/services/appointments-service.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/services/dashboard-service.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/services/mfa-service.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/services/patients-service.ts | 21/05 | CRIADO/EXPANDIDO |
| src/services/medical-records-service.ts | 21/05 | CRIADO |
| src/components/dashboard/mfa-setup.tsx | 20/05 | CRIADO |
| src/components/dashboard/edit-appointment-modal.tsx | 20/05 | CRIADO |
| src/components/dashboard/new-appointment-modal.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/components/dashboard/new-patient-modal.tsx | 21/05 | EDITADO |
| src/components/dashboard/sales-line-chart.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/components/dashboard/top-products-chart.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/components/pacientes/edit-patient-modal.tsx | 21/05 | CRIADO |
| src/components/pacientes/patient-details-modal.tsx | 21/05 | CRIADO |
| src/components/prontuario/novo-prontuario-modal.tsx | 21/05 | CRIADO |
| src/components/prontuario/edit-prontuario-modal.tsx | 21/05 | CRIADO |
| src/components/prontuario/prontuario-detail-modal.tsx | 21/05 | CRIADO |
| src/app/(auth)/login/page.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/app/(auth)/register/page.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/app/(dashboard)/dashboard/page.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/app/(dashboard)/agenda/page.tsx | 20/05 | REESCRITO |
| src/app/(dashboard)/pacientes/page.tsx | 21/05 | REESCRITO |
| src/app/(dashboard)/prontuario/page.tsx | 21/05 | REESCRITO |
| src/app/(dashboard)/configuracoes/page.tsx | 20/05 | EDITADO |
| next.config.mjs | 20/05 | EDITADO |
| .env.local | 20/05 | ATUALIZADO |

## 4.2 Backend

| Arquivo | Data | Acao |
| --- | --- | --- |
| src/main.ts | 20/05 | REESCRITO |
| src/app.module.ts | 20/05 | EDITADO |
| src/modules/health/health.controller.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/modules/health/health.module.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/modules/auth/auth.controller.ts | 20/05 | EDITADO |
| src/modules/auth/auth.service.ts | 20/05 | EDITADO |
| src/modules/auth/auth.module.ts | 20/05 | EDITADO |
| src/modules/auth/mfa.service.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/modules/auth/dto/mfa.dto.ts | 20/05 | CRIADO |
| src/modules/appointments/appointments.service.ts | 20/05 | EDITADO |
| prisma/migrations/migration_lock.toml | 21/05 | CRIADO |
| prisma/migrations/0_init/migration.sql | 21/05 | CRIADO |
| .env | 20/05 | CRIADO |
| .env.example | 20/05 | ATUALIZADO |

## 4.3 Banco Supabase (Migrations aplicadas)

| 001_init_enums_and_utils | 10 enums + trigger set_updated_at |
| --- | --- |
| 002_core_identity_tables | tenants, users, refresh_tokens, doctors, managers |
| 003_clinical_tables | patients, appointments, medical_records, patient_evolutions |
| 004_financial_tables | subscriptions, payments, invoices |
| 005_auxiliary_tables | contract_acceptances, whatsapp_messages, audit_logs |
| 006_enable_rls_and_policies | RLS ON em 15 tabelas + 15 policies tenant-iso |
| 007_advisor_fixes | search_path + indices em FKs sem cobertura |
| 008_reset_and_anon_policies_mvp | 5 policies mvp_anon para MVP single-user |
| 009_no_overlap_per_doctor | Constraint EXCLUDE btree_gist anti-sobreposicao |
| mvp_anon_medical_records | Policies mvp_anon para medical_records e patient_evolutions |

# 5. Estado Atual do Banco Supabase

| Projeto | Data_base_vitalle_prd |
| --- | --- |
| ID | qakfcyurfroqjvykbdwe |
| Regiao | us-east-2 |
| PostgreSQL | 17.6.1 |
| Tabelas | 15 (RLS ON em todas) |
| Tenants ativos | 1 (registro de teste) |
| Policies tenant-iso | 15 |
| Policies mvp_anon | 7 (tenants, users, doctors, patients, appointments, medical_records, patient_evolutions) |
| Constraint anti-overlap | appointments_no_overlap_per_doctor (EXCLUDE btree_gist) |
| Migrations registradas | 10 |

Nota: as policies mvp_anon devem ser dropadas quando o backend NestJS estiver autenticando via JWT e gerenciando as requisicoes. Ate la, o frontend acessa o Supabase diretamente com a anon key.

Vitalle SaaS — Documento gerado automaticamente em 21/05/2026